### Phần 1 - Kiểm tra Increment

| PBI | Trình bày là Done / Nói rõ chưa Done | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 | Trình bày là Done | Đã đạt Acceptance Criteria (32/32 ca) và đã được tích hợp trên môi trường thử nghiệm. |
| PBI-52 | Nói rõ chưa Done | Bị chặn, chính sách chưa chốt (2 phiên bản), 114 hội thoại chưa kết luận (chưa đạt tiêu chí chấp nhận). |
| PBI-53 | Nói rõ chưa Done | Còn lỗi mức nghiêm trọng cao đang mở (chưa thỏa mãn điều kiện không còn lỗi mức cao). |
| PBI-54 | Trình bày là Done | Đạt AC trên môi trường thử nghiệm, đã qua kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58 | Nói rõ chưa Done | Còn 2 mẫu chứa số điện thoại, tức là chưa qua kiểm tra quyền riêng tư (chưa thỏa mãn điều kiện xử lý dữ liệu cá nhân). |

### Phần 2 - Chuẩn bị và lịch trình Sprint Review

Danh sách chuẩn bị (thứ tự thực hiện):

- Đính chính thông tin thư mời: Scrum Master làm việc với Product Owner để gửi đính chính ngay tới các Stakeholders rằng tính năng bảo vệ dữ liệu (PBI-58) chưa hoàn tất vì còn rò rỉ 2 mẫu số điện thoại, tránh gây hiểu lầm cho Đại diện bảo vệ dữ liệu.

- Loại bỏ ý tưởng dùng video quay sẵn: SM nhắc nhở PO và Team quy tắc chỉ demo Increment (phần đã Done). Các PBI chưa ổn định sẽ không được báo cáo bằng video quay sẵn để đảm bảo tính minh bạch.

- Xác định kịch bản Demo (User Journey): Developers chuẩn bị kịch bản demo tích hợp 2 tính năng Done (PBI-51 và PBI-54): Khách hàng báo lỗi kỹ thuật -> AI hướng dẫn đổi hàng (PBI-51) -> Chuyển sang màn hình của nhân viên xem lại lịch sử đoạn chat đó (PBI-54).

- Chuẩn bị hạ tầng họp: SM thiết lập phòng họp có hỗ trợ kết nối từ xa ổn định cho Đại diện bảo vệ dữ liệu và chuẩn bị sẵn 2 mẫu lỗi chứa số điện thoại (PBI-58) để đại diện này có thể xem xét online.

Lịch trình Sprint Review (Tổng thời gian: 75 phút)

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 00:00 - 00:10 | Khai mạc & Điểm lại Sprint Goal: Nêu kết quả Sprint. Giải thích rõ các PBI Done (51, 54) và chưa Done (52, 53, 58). Đính chính thông tin PBI-58 so với thư mời ban đầu. | Scrum Master (điều phối), Product Owner (trình bày trạng thái). |
| 00:10 - 00:30 | Thảo luận vướng mắc pháp lý (Ưu tiên vì Đại diện chính sách chỉ dự 30p): Trao đổi về PBI-52. Xử lý yêu cầu trái chiều: Chủ cửa hàng muốn AI trả lời ngay vs. Đại diện chính sách cấm trả lời. Đặt câu hỏi về mức độ rủi ro để đưa ra giải pháp tạm thời. | PO, Đại diện chính sách, Chủ cửa hàng, Scrum Master. |
| 00:30 - 00:45 | Demo User Journey (PBI-51 & 54): Demo trực tiếp trên môi trường thử nghiệm luồng khách hàng yêu cầu đổi hàng lỗi và nhân viên xem lại lịch sử. | Developers (thao tác demo), PO (giải thích nghiệp vụ). |
| 00:45 - 00:60 | Thảo luận bảo vệ dữ liệu: Show 2 mẫu lỗi còn hiển thị SĐT (PBI-58) cho Đại diện bảo vệ dữ liệu (qua màn hình từ xa) để phân tích nguyên nhân và thống nhất hướng xử lý cho Sprint sau. | PO, Developers, Đại diện bảo vệ dữ liệu. |
| 00:60 - 00:75 | Thu thập Feedback cuối & Cập nhật Backlog: PO ghi nhận feedback, không đưa ra lời hứa chắc chắn, cùng các bên thảo luận định hướng ưu tiên cho Sprint tiếp theo. | PO, Stakeholders, Developers. |

### Phần 3 - Kế hoạch Sprint Retrospective

Người tham gia: Chỉ có Scrum Team (Scrum Master, Product Owner, Developers).

Kiểm tra Data và Insight:

| Data (Sự việc thực tế) | Khía cạnh | Insight (Điều nhóm hiểu ra) |
| --- | --- | --- |
| 1. Ngày 5: Developers và nhân viên CSKH phát hiện đang hiểu khác nhau về "khiếu nại nghiêm trọng". | Tương tác & Quy trình | Thiếu sự đồng bộ về ngôn ngữ nghiệp vụ giữa đội phát triển và đội vận hành từ đầu Sprint, dẫn đến rủi ro làm sai tính năng (có thể là nguyên nhân khiến PBI-53 bị phân loại sai). |
| 2. IM-11-02 lặp lại chưa đạt: Ngày 4 QA mới có quyền, Ngày 7 mới chạy Integration test (thiếu lịch sử kênh). | Quy trình & Công cụ | Cách cải tiến cũ (chỉ hô hào cấp quyền từ Ngày 1) không hiệu quả vì thiếu người chịu trách nhiệm và không có bước ràng buộc thực thi trước khi bắt đầu công việc. |

Kế hoạch Cải tiến (Improvement) dựa trên Data 2:

Thay vì gia hạn y nguyên IM-11-02, nhóm chuyển sang một hành động cụ thể, có tính bắt buộc và ràng buộc hệ thống hơn.

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Đưa yêu cầu "Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm cho toàn bộ thành viên" vào danh sách Definition of Ready (DoR) cho các PBI hoặc Checklist chuẩn bị trước khi bắt đầu Sprint. Không kéo PBI vào Sprint Backlog nếu chưa có sẵn môi trường. | Scrum Master (giám sát) & Developers (kiểm tra chéo |  |  |